СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 38 «Замена стеновых панелей ЭСПЦ № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Аквилон» г. Златоуст ИНН 7404048762 | ООО ПСК «УралСтрой» г. Златоуст ИНН 7404061322 | ООО «Компания «Перспектива» г. Златоуст ИНН 7404052092 | ООО «Технопроммонтаж» г. Златоуст ИНН 7404070084 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 2 230 000,00 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 330 000,00 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 3 500 000,00 руб. без НДС Снижение на 390 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 200 000,00 руб. без НДС Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 70 дней | 70 дней | 30 календарных дней | 30 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1,5 года | 1 год | 1 год | 1 год |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | - Договор подряда на выполнение работ по замене стеновых панелей шихтового и разливочного пролетов электросталеплавильного цеха №3. - Демонтаж стеновых панелей, проведение работ по зачистке и подготовке крепления сэндвич панелей, монтаж. Сдача работ с составлением акта. - В настоящее время стеновые панели находятся в неудовлетворительном состоянии, визуально наблюдается разрушение пенобетона с оголением арматуры. - Состав работ: - – демонтаж стеновых панелей из пенобетона 6000х1200х200 – 20шт. - – зачистка, подготовка креплений сэндвич панелей -не менее 6 точек на панель - – монтаж сэндвич панелей 6000х1200х200 – 20шт. - - укрепление межпанельных стыков Машины, механизмы, материалы для выполнения работ подрядчика. Подрядчик до начала работ после заключения договора предоставляет заказчику заверенные копии договоров субподряда с иными организациями на выполнение работ, копии трудовых договоров с работниками либо копии договоров ГПХ (гражданско-правового характера) между физическими лицами и подрядчиком. Договор подряда и ГПХ должны быть заключены на срок не менее чем на срок выполнения работ по договору подряда. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно, необходимые акты, протоколы испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |  |  |  |