**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Заболотских Александр Сергеевич – начальник ремонтной службы ЭСПЦ № 2, телефон 8-3513-69-69-66, адрес электронной почты aszab@zmk.ru  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [tender@zmk.ru](mailto:tender@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнение работ по замене подкрановых рельс и крановых троллей в складе чёрных слитков ЭСПЦ № 2.**  Состав работ:  - сверловка рельс КР-70 под межстыковую планку КР-70;  - очистка металлоконструкций кранового пути и тормозного настила проходной галереи ряда А-Г, в осях 7-27 от пыли и грязи;  - демонтаж изношенных подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс (сварные прижимные планки П2) - 240м;  - демонтаж крановых троллей 360 м;  - восстановление болтового крепления нижних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М20х100) ряд «Г»-100 шт.;  - восстановление болтового крепления нижних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М20х100) ряд «А»-100 шт;  - восстановление болтового крепления верхних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М30х140) ряд «Г»-100 шт;  - восстановление болтового крепления верхних поясов подкрановых балок к колонам (установка оборванных гаек и болтов М30х140) ряд «А»  - монтаж планок прижимных П2 (сварные) кранового рельса КР-70 ряд «Г» с применением сварки длиной сварочного шва l = 36 м.  - монтаж планок прижимных П2 (сварные) кранового рельса КР-70 ряд «А» с применением сварки длиной сварочного шва l = 36 м.  - восстановление сварки при вертикальном положении шва длинной до 0,5 м. при толщине металла 10 мм. (обвязка балок)  - 150 метров.  - восстановление сварки при потолочном и горизонтальном положении шва длинной до 0,5 м при толщине металла 10 мм (обвязка балок) – 189 метров.  - монтаж крановых троллей 360 м. (материал угловая равнополочная сталь);  - огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ряд «Г» - 220 м2;  - огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ряд «А» - 220 м2;  - окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 2 раза ряд «Г» - 220 м2;  - окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 2 раза ряд «А» - 220 м2.  - монтаж новых подкрановых рельс КР-70 с конструкциями для крепления рельс (сварные прижимные планки П2) -240 м;  - рихтовка подкрановых рельс - 240 м.  Машины и механизмы подрядчика,материал заказчика. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка подрядчика. Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, электросталеплавильный цех № 2.  Срок выполнения работ июнь 2025 года. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [tender@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 30 января 2025г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 17 февраля 2025г.  Дата обобщения предложений-18 февраля 2025г.  Дата подведения предварительных итогов-19 февраля 2025г.  Дата подведения окончательных итогов-26 февраля 2025г.  Дата составления протокола-26 февраля 2025г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 26 февраля 2025г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий свидетельства и удостоверения установленной формы  - подрядчик размещает свои складские помещения на территории производства работ  - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ  - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты  - гарантийный срок  - объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:  - свидетельство о членстве в СРО  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |